# گزارش پیشرفت پروژه LicenseGuard

مدل دامنه، شماتیک پایگاه داده و وضعیت پیاده‌سازی

تاریخ گزارش: ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ | بازه: نقطه‌ی وضعیت فعلی؛ تاریخ شروع بازه در مخزن ثبت نشده است.

وضعیت کلی: زیرساخت اولیه‌ی مدل دامنه و شماتیک دیتابیس ایجاد شده است؛ قابلیت‌های اجرایی Backend هنوز پیاده‌سازی نشده‌اند.

# خلاصه‌ی فعالیت‌های انجام‌شده

- نیازمندی‌های سند درباره‌ی Product، Plan، Feature، Subscription، License، Activation، تمدید و Audit مرور و به مدل دامنه نگاشت شد.

- روابط Customer، Product و Plan با Subscription تعریف شد؛ هر Subscription چند License تاریخی دارد و یک License جاری را مشخص می‌کند.

- نگاشت‌های EF Core در کلاس‌های جداگانه‌ی IEntityTypeConfiguration قرار گرفتند و DbContext با ApplyConfigurationsFromAssembly آن‌ها را بارگذاری می‌کند.

- Featureهای Product، Plan و License، Limitهای قابل‌گسترش، تاریخچه‌ی وضعیت و Audit Log به مدل دیتابیس افزوده شدند.

- برای تعلق License جاری به همان Subscription، قاعده‌ی Domain و Foreign Key مرکب در نگاشت EF تعریف شد.

- Migration اولیه‌ی InitialCreate برای MySQL تولید شد؛ هنوز روی دیتابیس اعمال نشده است.

- دو ERD شامل نمای کلی دامنه و نمای متمرکز بر چرخه‌ی License تهیه شد.

# وضعیت نسبت به زمان‌بندی

سند تسک ۲۰ روز کاری برای طراحی، Business Logic، API، Activation، Validation، تست و مستندسازی در نظر گرفته است. چون تاریخ شروع و نقاط زمان‌بندی پروژه ثبت نشده، درصد پیشرفت قابل محاسبه نیست. وضعیت فعلی مرحله‌ی آماده‌سازی مدل و طرح دیتابیس است و هنوز Backend قابل استفاده تحویل نشده است.

# کارهای تکمیل‌شده و باقی‌مانده

## تکمیل‌شده

- Entityهای اصلی دامنه و روابط پایه‌ی Customer/Product/Plan/Subscription/License.

- پیکربندی مستقل EF Core برای موجودیت‌ها و تبدیل Value Objectها به ستون‌های دیتابیس.

- مدل واسط PlanFeature و رابطه‌ی License با Feature، Limit، Activation، تاریخچه و Audit.

- Migration اولیه و Model Snapshot، بدون اجرای آن روی دیتابیس.

- ERDهای قابل‌ویرایش Mermaid در docs/ERD.md و فایل‌های منبع docs/erd/.

## باقی‌مانده

- لایه‌ی Application و APIهای مدیریتی و Client.

- چرخه‌ی اجرایی صدور، Activation/Deactivation، تمدید، Suspend/Resume، Revoke، Expire و Validation.

- کنترل رقابت درخواست‌ها برای سقف Activation و اعمال Featureها و Limitها در زمان Validation.

- احراز هویت، مجوزهای مدیریتی، Rate Limit، حفاظت از کلیدها و پالایش داده‌های حساس از Log.

- تست‌های واحد و یکپارچه، مستندات API و بررسی Migration روی نسخه‌ی واقعی MySQL

# چالش‌ها و موانع فنی

- FK مرکب تعلق License جاری را به همان Subscription محدود می‌کند؛ انطباق Product اشتراک با Product پلن و سیاست تعویض License جاری هنوز باید در منطق برنامه enforce شود.

- وضعیت‌ها و تاریخچه مدل شده‌اند، اما انتقال وضعیت و ثبت تاریخچه باید در عملیات اتمیک پیاده و تست شود.

- Customer.AppUserId در جدول هست، اما FK آن در EF تعریف نشده است؛ کلاس AppUser فعلی نیز از IdentityRole ارث می‌برد و مدل حساب کاربری/نقش نیازمند بازبینی است.

- ابزار EF CLI نسخه‌ی 10.0.1 کنار Runtime نسخه‌ی 10.0.12 استفاده شد؛ Migration ساخته شد، اما هم‌نسخه‌کردن ابزارها پیشنهاد می‌شود.

# نیازمندی‌ها و تصمیم‌های روشن‌شده

- Subscription به Customer، Product و Plan متصل است. رابطه‌ی License با Subscription یک‌به‌چند است تا کلیدهای قبلی حفظ شوند؛ یک License جاری برای هر Subscription در نظر گرفته شده است.

- Audit Log به License رابطه‌ی اختیاری دارد تا رخدادهای امنیتی بدون License قابل‌شناسایی نیز ثبت شوند.

- Featureها از طریق جدول‌های واسط ProductFeature، PlanFeature و LicenseFeature وصل می‌شوند. Limit با Code، Value و Unit تعریف شده تا قابل‌گسترش باشد.

- اتصال Billing/Payment و پنل مدیریتی هنوز پیاده‌سازی نشده و باید برای فاز اجرایی اولویت‌بندی شود.

# خروجی‌ها و بررسی

- Migration: 02-Infrastructure/LicenseGuard.Infrastructure.EFCore/Persistence/Migrations/20260925200105_InitialCreate.cs و ApplicationDbContextModelSnapshot.cs.

- Build پروژه‌ی LicenseGuard.Infrastructure.EFCore موفق بود.